**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ИРКУТСКИЙ РАЙОН**

**ОЕКСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «15» ноября 2019 г.                                                                                        №234-п

**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ОЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 28.12.2018 Г. №258-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ОЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019-2021 ГОДЫ»**

В целях обеспечения развития автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах Оекского муниципального образования, в соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Оекского муниципального образования № 49-п от 22.02.2019 г. «Об утверждении Перечня муниципальных программ Оекского муниципального образования», руководствуясь п.5 ч.1 ст.6, ст. 48 Устава Оекского муниципального образования, администрация Оекского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Оекского муниципального образования от 28.12.2018 года № 258-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Оекского муниципального образования на 2019-2021 годы»:  
- раздел «Ресурсное обеспечение программы» Паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Ресурсное обеспечение программы | Финансирование подпрограммы предусматривается за счет средств местного бюджета, за счет доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла, производимые на территории Российской Федерации Общий объем финансирования, всего –  12576,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной подпрограммы: 2019 год - 6934,0 тыс. рублей; 2020 год – 3293,9 тыс. рублей; 2021 год – 3326,2 тыс. рублей. |

- Раздел 5 Программы «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой редакции (Приложение №1).  
- Таблицу №1 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Оекского муниципального образования на 2019-2021 годы»» изложить в новой редакции (Приложение №2).  
2. Общему отделу администрации внести в оригинал постановления администрации Оекского муниципального образования от 28.12.2018г. № 258-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Оекского муниципального образования на 2019-2021 годы» информацию о внесении изменений.  
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Оекского муниципального образования (официальная информация)» и на официальном сайте администрации Оекского муниципального образования ([www.oек.su](http://www.xn--o-jtbp.su/)).  
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по управлению имуществом, ЖКХ, транспортом и связью администрации Оекского муниципального образования Куклину В.А.

*Глава администрации Оекского муниципального образования О.А.Парфенов*

Приложение №1

к постановлению администрации

Оекского муниципального образования

от «15» ноября 2019г. №234-п

**РАЗДЕЛ 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ**

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета, в том числе за счет отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в консолидированный бюджет Иркутской области  
Общий объем финансирования, всего – 12576,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной подпрограммы:  
2019 год - 6934,0 тыс. рублей;  
2020 год – 3293,9 тыс. рублей;  
2021 год – 3326,2 тыс. рублей;  
Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.

 Приложение №2

к постановлению администрации

Оекского муниципального образования

от «15» ноября 2019г. №234-п

#### Таблица № 1

**ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ОЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019-2021 ГОДЫ»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | Ответственный за выполнение мероприятий программы | Результаты выполнения мероприятий программы |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий к многоквартирным домам, проездов к дворовым территориям | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие 1 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: с.Оек:  пер. Почтовый; д.Жердовка: ул.Сосновая д.Бутырки: ул.Школьная. д.Максимовщина: ул.Полевая ул.Веселая д.Коты проезд с ул.Пионерская.27 до ул.Депутатская, 56  д.Галки:  улица Пролетарская | Средства местного бюджета | 2019-2021 | 12576,0 | 4500 | 2213,9 | 2246,2 | Начальник отдела по управлению имуществом, ЖКХ, транспортом и связи администрации Оекского МО | Ремонт автомобильных дорог с грунтовым покрытием 4,5 км. |
| Другие источники | 2019-2021 | - | - | - | - |
| Итого | 2019-2021 | 12576,0 | 4500 | 2213,9 | 2246,2 |
|  | Итого по разделу 1 |  | 2019-2021 | 12576,0 | 4500 | 2213,9 | 2246,2 |  |  |
| 2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие 1 Содержание дорог общего пользования местного значения в зимний период | Средства местного бюджета | 2019-2021 | 600 | 200 | 290 | 290 | Начальник отдела по управлению имуществом, ЖКХ, транспортом и связи администрации Оекского МО | Содержание дорог в зимний период – 56,9 км |
| Другие источники | 2019-2021 | - | - | - | - |
| Итого | 2019-2021 | 600 | 200 | 290 | 290 |
| 2.2. | Мероприятие 2 Содержание дорог общего пользования местного значения в летний период | Средства местного бюджета | 2019-2021 | 300 | 100 | 290 | 290 | Начальник отдела по управлению имуществом, ЖКХ, транспортом и связи администрации Оекского МО | Содержание дорог в летний период - 56,9 км. |
| Другие источники | 2019-2021 | - | - | - | - |
| Итого | 2019-2021 | 300 | 100 | 290 | 290 |
|  | Итого по разделу 2 |  | 2019-2021 | 900 | 300 | 580 | 580 |  |  |
| 3. | Строительство линий искусственного освещения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | | | | | | | | |
| 3.1. | Мероприятие 1 Выполнение работ по разработке проектной документации  Строительство линий искусственного освещения на автомобильных дорогах д.Галки по ул.Луговой», с.Оек по ул.Победы: от дома №18 до дома №14; от дома №19 до дома №35; от дома №34а до дома № 34г. | Средства местного бюджета | 2019-2021 | 100 | 100 | 100 | 100 | Начальник отдела по управлению имуществом, ЖКХ, транспортом и связи администрации Оекского МО | Проект строительства линии искусственного освещения, протяженностью 2,5 км. |
| Другие источники | 2019-2021 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Итого | 2019-2021 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2. | Мероприятие 2 Освещение автомобильных дорог общего пользования местного значения: с.Оек:  пер. Почтовый; по ул.Победы: от дома №18 до дома №14; от дома №19 до дома №35; от дома №34а до дома № 34г. д.Жердовка: улица Сосновая. д.Максимовщина ул.Полевая д.Галки ул.Луговая, ул. Пролетарская | Средства местного бюджета | 2019-2021 | 1634 | 1434 | 150 | 150 | Начальник отдела по управлению имуществом, ЖКХ, транспортом и связи администрации Оекского МО | Оборудовано искусственным освещением автомобильных дорог протяженностью |
| Другие источники | 2019-2021 | - | - | - | - |
| Итого | 2019-2021 | 1634 | 1434 | 100 | 100 |
|  | Итого по разделу 3 |  | 2019-2021 | 1734 | 1534 | 250 | 250 |  |  |
| 4. | Новое строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | | | |
| 4.1. | Мероприятие 1 Проектно – изыскательские работы по новому строительству автомобильной дороги общего пользования местного значения в с.Оек от а/д «Оек-Кударейка» (на км 2+974) до а/д «Оек- Зыкова» (на км 0+ 400) | Средства местного бюджета | 2019-2021 | 500 | 500 | 100 | 100 | Начальник отдела по управлению имуществом, ЖКХ, транспортом и связи администрации Оекского МО | Проект автомобильной дороги протяженностью – 1,3 км |
| Другие источники | 2019-2021 | - | - | - | - |
| Итого | 2019-2021 | 500 | 500 | 100 | 100 |
|  | Итого по разделу 4 |  |  | 500 | 500 | 100 | 100 |  |  |
| 5. | Установка и оборудование остановочных пунктов | | | | | | | | |
| 5.1. | Установка и оборудование остановочных пунктов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в д. Максимовщина по ул.Веселая и д. Жердовка по ул.Сосновой | Средства местного бюджета | 2019-2021 | 300 | 100 | 150 | 150 | Начальник отдела по управлению имуществом, ЖКХ, транспортом и связи администрации Оекского МО |  |
| Другие источники | 2019-2021 | - | - | - | - |
| Итого | 2019-2021 | 300 | 100 | 150 | 150 |
|  | Итого по разделу 5 |  | 2019-2021 | 300 | 100 | 150 | 150 |  |  |
|  | Всего по программе |  | 2019-2021 | 12576,0 | 6934,0 | 3293,9 | 3326,2 |  |  |