****

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ИРКУТСКИЙ РАЙОН**

**ОЕКСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «17» января 2023 года № 9-п

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПКИ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ, НАХОДЯЩЕЙСЯ ПО АДРЕСУ: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИРКУТСКИЙ РАЙОН, С. ОЕК, УЛ. ДЕКАБРИСТОВ, 34**

**НА 2023 ГОД, ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ И РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ОЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

В целях эффективной реализации в 2023 году мероприятия на осуществление закупки по благоустройству общественной территории, находящейся по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Оек, ул. Декабристов, 34, на основании постановлением Правительства Иркутской области от 31.08.2017 года № 568-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Формирование современной городской среды» и распоряжения Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области от 18.11.2022 года № 58-511-мр «О предоставлении в 2023 году субсидий, предусмотренных постановлением Правительства от 31.08.2017 года № 568-пп» предоставлено получение субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, руководствуясь пунктом 1 статьи 86, статьей 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 61 Устава Оекского муниципального образования, администрация Оекского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить мероприятие на осуществление закупки по благоустройству общественной территории, находящейся по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Оек, ул. Декабристов, 34, реализация которых в 2023 году осуществляется за счет средств местного бюджета в объеме 30 500 (Тридцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек и субсидии из областного бюджета, предоставляемой в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования, в объеме 3 561 400 (Три миллиона пятьсот шестьдесят одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек:

- Выполнение работ по благоустройству общественной территории, находящейся по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Оек, ул. Декабристов, 34 – 3 591 900,00 руб.

2. Установить срок исполнения мероприятия – 31 октября 2023 года.

3. Установить ответственных должностных лиц администрации Оекского муниципального образования за реализацию мероприятия на осуществление закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов:

- заместителя главы Н.П. Пихето-Новосельцева, начальника отдела по управлению имуществом, ЖКХ, транспортом и связью В.А. Куклину, консультанта финансово-экономического отдела М.Ю. Алексеева.

Подготовка отчета об использовании субсидии и предоставление его в срок в соответствии с заключенным соглашением в Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области возлагается на консультанта финансово-экономического отдела М.Ю. Алексееву.

4. Утвердить Порядок организации работы по реализации мероприятия выполнению работ по благоустройству общественной территории, находящейся по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Оек, ул. Декабристов, 34 в 2023 году (прилагается).

5. Финансово-экономическому отделу обеспечить внесение изменений в решение Думы Оекского муниципального образования «О бюджете Оекского муниципального образования на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» в части отражения расходов на реализацию мероприятия выполнения работ по благоустройству общественной территории, находящейся по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Оек, ул. Декабристов, 34 с учетом Порядка организации работы по реализации мероприятий и расходования бюджетных средств и бюджетной классификацией.

6. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Оекского муниципального образования» и разместить на официальном сайте [https://oek-adm.ru](https://oek-adm.ru/).

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

## Глава администрации Оекского

## муниципального образования О.А. Парфенов

Приложение № 1

к постановлению администрации

Оекского муниципального образования

от «17» января 2023 г. №9-п

**ПОРЯДОК**

**организации работы по реализации мероприятия**

 **выполнение работ по благоустройству общественной территории, находящейся по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Оек, ул. Декабристов, 34 расходования бюджетных средств Оекского муниципального образования в 2023 году**

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии закона Иркутской области постановлением Правительства Иркутской области от 31.08.2017 года № 568-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Формирование современной городской среды» и распоряжения Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области от 18.11.2022 года № 58-511-мр «О предоставлении в 2023 году субсидий, предусмотренных постановлением Правительства от 31.08.2017 года № 568-пп», и определяет механизм расходования субсидии и последовательность действий специалистами администрации Оекского муниципального образования по освоению средств субсидии, предназначенной на реализацию мероприятия выполнение работ по благоустройству общественной территории, находящейся по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Оек, ул. Декабристов, 34 в 2023 году (далее - субсидия).

2. Субсидия, поступающая из областного бюджета, отражается в доходах и расходах бюджета Оекского муниципального образования по соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации.

3. Главным распорядителем субсидии является администрация Оекского муниципального образования (далее – главный распорядитель).

4. Предоставление субсидии главному распорядителю осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования, предусмотренных на указанные цели, в соответствии со сводной бюджетной росписью.

5. Средства субсидии используются на мероприятие на осуществление выполнения работ по благоустройству общественной территории, находящейся по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Оек, ул. Декабристов, 34в 2023 году:

5.1. Мероприятие на осуществление выполнения работ по благоустройству общественной территории, находящейся по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Оек, ул. Декабристов, 34, подлежащее исполнению администрацией Оекского муниципального образования:

- Выполнение работ по благоустройству общественной территории, находящейся по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Оек, ул. Декабристов, 34.

6. Установить сроки реализации мероприятий по расходным обязательствам на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды до 31 октября 2023 года.

7. Исполнение мероприятий администрацией Оекского муниципального образования предусматривается в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств с соблюдение процедур, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Дополнительные бюджетные ассигнования включить в Реестр расходных обязательств администрации Оекского муниципального образования.

9. Главный распорядитель в соответствии с законодательством несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование средств областного бюджета.