****

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ИРКУТСКИЙ РАЙОН**

**ОЕКСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «20» декабря 2022 года № 202-П

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПКИ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ, ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ И РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ОЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

В целях эффективной реализации в 2023 году и на плановые периоды 2024 и 2025 годов мероприятия по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере культуры, на основании Закона Иркутской области от 12.12.2022 года № 112-ОЗ «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», руководствуясь пунктом 1 статьи 86, статьей 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 61 Устава Оекского муниципального образования, администрация Оекского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить мероприятие на осуществление закупки по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере культуры, реализация которого осуществляется:

- за счет средств местного бюджета в 2023 году в объеме 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей 00 копеек; в 2024 году в объеме 4 610 460 (Четыре миллиона шестьсот десять тысяч четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек; в 2025 году в объеме 4 210 460 (Четыре миллиона двести десять тысяч четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек.

- за счет субсидии из областного бюджета в 2023 году в объеме 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек; в 2024 году в объеме 115 261 500 (Сто пятнадцать миллионов двести шестьдесят одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек; в 2025 году в объеме 105 261 500 (Сто пять миллионов двести шестьдесят одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек:

- Капитальный ремонт здания Дома культуры, расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, село Оек, ул. Кирова, д. 91 Д – 244 943 920,0 руб.

2. Установить срок исполнения мероприятия – 30 декабря 2025 года.

3. Установить ответственных должностных лиц администрации Оекского муниципального образования за реализацию мероприятия на осуществление закупки по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере культуры:

- заместителя главы Н.П. Пихето-Новосельцева; начальника отдела по управлению имуществом, ЖКХ, транспортом и связью В.А. Куклину; директора Муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Оекского МО С.В. Бойко; генерального директора муниципального учреждения «Социально-культурный спортивный комплекс» Оёкского муниципального образования И.Н. Бойко; консультанта финансово-экономического отдела М.Ю. Алексеева.

Подготовка отчета об использовании субсидии и предоставление его в срок в соответствии с заключенным соглашением в Министерство строительства Иркутской области возлагается на консультанта финансово-экономического отдела М.Ю. Алексееву.

4. Утвердить Порядок организации работы по реализации мероприятия на осуществление закупки по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере культуры и расходования бюджетных средств Оекского муниципального образования в 2023 году и на плановые периоды 2024 и 2025 годов (прилагается).

5. Финансово-экономическому отделу обеспечить внесение изменений в решение Думы Оекского муниципального образования «О бюджете Оекского муниципального образования на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» в части отражения расходов на реализацию мероприятия на осуществление закупки по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере культуры, с учетом Порядка организации работы по реализации мероприятий и расходования бюджетных средств и бюджетной классификацией.

6. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Оекского муниципального образования» и разместить на официальном сайте [https://oek-adm.ru](https://oek-adm.ru/).

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

## Глава администрации Оекского

## муниципального образования О.А. Парфенов

Приложение № 1

к постановлению администрации

Оекского муниципального образования

от «20» декабря 2022 г. № 202-П

**ПОРЯДОК**

**организации работы по реализации мероприятия на осуществление закупки по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере культуры**, **расходования бюджетных средств Оекского муниципального образования в 2023 году и на плановые периоды 2024 и 2025 годов**

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Закона Иркутской области от 12.12.2022 года № 112-ОЗ «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на осуществление закупки по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере культуры, и определяет механизм расходования субсидии и последовательность действий специалистами администрации Оекского муниципального образования по освоению средств субсидии, предназначенной на реализацию мероприятия на осуществление закупки по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере культуры в 2023 году и на плановые периоды 2024 и 2025 годов (далее - субсидия).

2. Субсидия, поступающая из областного бюджета, отражается в доходах и расходах бюджета Оекского муниципального образования по соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации.

3. Главным распорядителем субсидии является администрация Оекского муниципального образования (далее – главный распорядитель).

4. Предоставление субсидии главному распорядителю осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования, предусмотренных на указанные цели, в соответствии со сводной бюджетной росписью.

5. Средства субсидии используются на мероприятие на осуществление закупки по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере культуры в 2023 году и на плановые периоды 2024 и 2025 годов:

5.1. Мероприятие на осуществление закупки по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере культуры, подлежащее исполнению администрацией Оекского муниципального образования:

- Капитальный ремонт здания Дома культуры, расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, село Оек, ул. Кирова, д. 91 Д.

6. Установить сроки реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив до 30 декабря 2025 года.

7. Исполнение мероприятий администрацией Оекского муниципального образования предусматривается в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств с соблюдение процедур, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Дополнительные бюджетные ассигнования включить в Реестр расходных обязательств администрации Оекского муниципального образования.

9. Главный распорядитель в соответствии с законодательством несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование средств областного бюджета.