РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ОЕКСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «08» ноября  2024 г.			                                                    №397-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ОЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

НА 2025-2027 ГОДЫ»

В целях обеспечения развития автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах Оекского муниципального образования, в соответствии со ст.14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Оекского муниципального образования от 22 февраля 2019 года № 49-п «Об утверждении перечня муниципальных программ Оекского муниципального образования», руководствуясь п.5 ч.1 ст.6, ст. 48 Устава Оекского муниципального образования, Администрация Оекского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства на территории Оекского муниципального образования» на 2025-2027 годы»

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Оекского муниципального образования» на 2025-2027 годы» ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств местного бюджета.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Оекского муниципального образования (официальная информация)» и на интернет-сайте https://oek-adm.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по управлению имуществом, ЖКХ, транспортом и связью администрации Оекского муниципального образования Куклину В.А.

Глава администрации Оекского

муниципального образования                                                                 О.А.Парфенов

Приложение № 1

к постановлению администрации

Оекского муниципального образования

от «08»ноября 2024 года №397-п

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ОЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2025 – 2027 ГОДЫ (ДАЛЕЕ – МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА)

| Наименование муниципальной программы | «Развитие дорожного хозяйства на территории Оекского муниципального образования» на 2025 – 2027 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Оекского муниципального образования – Администрация сельского поселения |
| Участники программы | - |
| Цель программы | Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населённых пунктов Оекского муниципального образования, обеспечивающих социально-экономические потребности населения Оекского муниципального образования. |
| Задачи программы | 1. Сохранение и развитие улично-дорожной сети на территории Оекского муниципального образования. 2. Обеспечение содержания автомобильных дорог местного значения Оекского муниципального образования и уровня их освещенности в соответствии с действующими нормами. 3. Повышение надежности и безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения Оекского муниципального образования. |
| Сроки реализации программы | 2025-2027 годы. |
| Целевые показатели программы | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах в населенных пунктов Оекского муниципального образования, не отвечающих нормативным требованиям. 2. Площадь автомобильных дорог, требующих капитального ремонта. 3. Протяженность сетей наружного освещения автомобильных дорог местного значения. 4. Количество дорожно-транспортных происшествий по причине отсутствия (неисправности) средств безопасности дорожного движения. |
| Перечень основных мероприятий программы | 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий к многоквартирным домам, проездов к дворовым территориям. 2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. 3. Монтаж линий искусственного освещения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. |
| Ресурсное обеспечение программы | Финансирование программы предусматривается за счет средств местного бюджета, за счет доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла, производимые на территории Российской Федерации Общий объем финансирования, всего – 19095,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы: 2025 год – 5510,0 тыс. рублей; 2026 год – 5733,1 тыс. рублей; 2027 год – 7852,7 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1. Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям. 2. Уменьшение площади автомобильных дорог, требующих капитального ремонта. 3. Увеличение протяженности сетей наружного освещения автомобильных дорог местного значения. 4. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий по причине отсутствия (неисправности) средств безопасности дорожного движения. |

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

- 1.1. Влияние развития сети автомобильных дорог

на экономику Оекского муниципального образования

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;

в отличие от других видов транспорта автомобильный - наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент - автомобильная дорога - доступен абсолютно всем гражданам страны, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам;

помимо высокой первоначальной стоимости строительства реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог также требуют больших затрат.

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно: удобство и комфортность передвижения; скорость движения; пропускная способность; безопасность движения; экономичность движения; долговечность; стоимость содержания; экологическая безопасность.

Одним из направлений деятельности государства по финансированию дорожного хозяйства является максимальное удовлетворение потребности населения и экономики страны в автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами при минимальных и ограниченных финансовых ресурсах.

Оценка влияния дорожного хозяйства на экономику включает целый ряд более сложных проблем, чем оценка экономических затрат. Это определяется рядом причин. Во-первых, ряд положительных результатов, таких как повышение комфорта и удобства поездок за счет улучшения качественных показателей сети дорог или экономия времени за счет увеличения средней скорости движения, не может быть выражен в денежном эквиваленте. Во-вторых, результат в форме снижения транспортных затрат, который касается большого количества граждан, трудно спрогнозировать. В-третьих, некоторые положительные результаты, связанные с совершенствованием сети автомобильных дорог, могут быть достигнуты в различных сферах экономики. Поэтому оценить их в количественных показателях представляется не всегда возможным.

Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:

снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильных дорог;

стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий;

экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для прохождения грузов, находящихся в пути;

снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;

повышение комфорта и удобства поездок.

Социальная значимость роли автомобильных дорог может быть оценена по следующим показателям: экономия свободного времени, увеличение занятости и снижение миграции населения и т.д.

В целом улучшение дорожных условий приводит к:

сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения);

снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ), снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог, повышения производительности труда);

повышению транспортной доступности;

снижению последствий стихийных бедствий;

сокращению числа дорожно-транспортных происшествий;

улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения, уменьшения расхода ГСМ).

Таким образом, дорожные условия оказывают влияние на все важные показатели экономического развития страны. Во многих странах мира выход из кризисных экономических ситуаций начинается с развитием дорожного строительства. Это объясняется также и тем, что около 35-40 процентов средств, направляемых на дорожное хозяйство, возвращаются в бюджеты всех уровней в форме соответствующих налоговых платежей организаций дорожного хозяйства.

- 1.2. Проблемы развития автомобильных дорог общего пользования местного значения в Оекском муниципальном образовании.

В настоящее время протяженность  автомобильных дорог местного значения  составляет 62,2 км.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.

Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

реконструкция автомобильной дороги - комплекс работ, при выполнении которых осуществляются изменения параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущие к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущие за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

Для улучшения показателей по Оекскому сельскому поселению необходимо увеличение средств, выделяемых на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог.

В связи с отсутствием денежных средств в местном бюджете увеличение выделения средств на содержание  автомобильных дорог общего пользования местного значения будет происходить поэтапно (увеличение 10-20% ежегодно).

Опережение темпов роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности, автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на  автомобильных дорогах сельского поселения.

Для обеспечения прогнозируемых объемов автомобильных перевозок требуется приведение их в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационному состоянию.

Автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского поселения находятся в неудовлетворительном состоянии,  требуется их ремонт.

Себестоимость грузоперевозок, осуществляемых по автомобильным дорогам, имеющих транспортно-эксплуатационные показатели, не соответствующие нормативным требованиям, повышается, а безопасность движения ухудшается.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог.

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования в Оекском муниципальном образовании позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования дорожной отрасли;

риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания, автомобильных дорог сельского поселения;

риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное отставание в выполнении ремонтных работ автомобильных дорог сельского поселения и достичь запланированных в Программе величин показателей.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью муниципальной программы является обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства.

Достижение цели муниципальной программы обеспечивается путем решения следующих задач:

1. Сохранение и развитие улично-дорожной сети на территории Оекского муниципального образования.

2. Обеспечение содержания автомобильных дорог Оекского муниципального образования и уровня их освещенности в соответствии с действующими нормами.

3. Повышение надежности и безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения Оекского муниципального образования.

Решение задач муниципальной программы будет обеспечено путем достижения следующих целевых показателей:

- уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах в населенных пунктов Оекского муниципального образования, не отвечающих нормативным требованиям;

- уменьшение площади автомобильных дорог, требующих капитального ремонта;

- увеличение протяженности сетей наружного освещения автомобильных дорог местного значения;

- уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий по причине отсутствия (неисправности) средств безопасности дорожного движения.

Важнейшими факторами для достижения целевых показателей муниципальной программы являются: увеличение доходов дорожного фонда Оекского муниципального образования за счет принятия мер по введению новых ставок акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо, привлечение средств федерального бюджета.

Сроки реализации цели и задачи муниципальной программы соответствуют общему сроку реализации муниципальной программы – 
2025–2027 годы. Реализация муниципальной программы планируется в один этап.

РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ СОЗДАНИЯ ПРОГРАММЫ

Ответственным исполнителем программы является администрация Оекского муниципального образования. Объем финансирования мероприятий программы на 2025-2027 годы составляет 19095,8 тыс. рублей из местного бюджета.

Программа включает мероприятия по  реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, общего пользования местного значения и уровня их освещенности, находящихся в границах населенных пунктов Оекского муниципального образования.

Реализация мероприятий программы направлена на увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,  повышению безопасности дорожного движения, обеспечение транспортной доступности сельских населенных пунктов.

Основными результатами реализации мероприятий программы является:

- снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям;

- уменьшение  площади автомобильных дорог, требующих капитального ремонта;

- увеличение протяженности сетей наружного освещения автомобильных дорог местного значения;

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий по причине отсутствия (неисправности) средств безопасности дорожного движения.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в таблице 1 к муниципальной программе (прилагается).

РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа представляет собой систему мероприятий, взаимоувязанных по задаче, срокам осуществления и ресурсам, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных  функций достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере развития дорожного хозяйства Оекского муниципального образования.

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач муниципальной программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям.

К таким рискам следует отнести макроэкономические риски, связанные с нестабильностью мировой экономики.

К числу макроэкономических рисков также следует отнести изменение конъюнктуры на внутренних и внешних рынках сырья, строительных материалов и техники, рынках рабочей силы, колебания цен в экономике, связанное с колебаниями цен на строительные материалы. Возможное снижение объемов производства и предложения на рынке строительных материалов может привести к их дефициту и замедлению темпов реализации мероприятий муниципальной программы в области, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог. Вместе с тем, увеличение объемов реализации мероприятий муниципальной программы, в первую очередь в области содержания и ремонта автомобильных дорог, может обеспечить дополнительную занятость лиц, потерявших работу в других отраслях экономики и не имеющих специальной квалификации.

Реализация муниципальной программы сопряжена с законодательными рисками. Эффективная и динамичная реализация мероприятий муниципальной программы во многом будет зависеть от совершенствования нормативной правовой базы в сфере законодательства о закупках для государственных (муниципальных) нужд.

Достижение показателей муниципальной программы в значительной степени зависит от стабильности положений Налогового кодекса Российской Федерации, касающихся ставок акцизов на автомобильное топливо, являющихся источником формирования дорожных фондов. Снижение ставок и доли акцизов в цене автомобильного топлива будет вести к уменьшению доходов дорожных фондов и уменьшению в связи с этим объемов дорожных работ.

Управление рисками при реализации муниципальной программы и минимизация их негативных последствий при выполнении муниципальной программы будет осуществляться на основе оперативного и среднесрочного планирования работ.

Система управления реализацией муниципальной программы предусматривает следующие меры, направленные на управление рисками:

использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при планировании мероприятий, своевременной корректировки планов для обеспечения наиболее эффективного использования выделенных ресурсов;

периодическая корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации муниципальной программы.

РАЗДЕЛ 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета, в том числе за счет отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в консолидированный бюджет Иркутской области

Общий объем финансирования, всего – 19095,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы:

2025 год – 5510,0 тыс. рублей;

2026 год – 5733,1 тыс. рублей;

2027 год – 7852,7 тыс. рублей.

Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.

Раздел 6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

За время реализации муниципальной программы,  в населенных пунктах Оекского муниципального образования будет  снижена доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям; уменьшена площадь автомобильных дорог, требующих капитального ремонта; увеличена протяженности сетей наружного освещения, автомобильных дорог местного значения и сокращено количество дорожно-транспортных происшествий по причине отсутствия (неисправности) средств безопасности дорожного движения.

Достижение этих результатов означает удовлетворение растущих потребностей населения по передвижению на основе доступности транспортных услуг, которая относится к числу важнейших параметров, определяющих качество жизни населения и уровень развития экономики.

Глава администрации Оекского

муниципального образования                                                                О.А. Парфёнов

Приложение №2

к постановлению администрации

Оекского муниципального образования

от «08»ноября 2024 года №397-п

Таблица № 1

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ОЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2025-2027 ГОДЫ

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс.руб) | Объем финансирования по годам (тыс.руб) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий программы |  | Результаты выполнения мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий к многоквартирным домам, проездов к дворовым территориям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: уточнения ежегодно, согласно перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в граница населенных пунктов Оекского муниципального образования: - д. Зыкова, подъезды к улицам; - д. Зыкова, ул. Ключевая; - с. Оек, ул. Чапаева; - с. Оек, ул. Спортивная; -с. Оек, а/д от «Хлебокомбинат» до а/д Оек-Зыкова; - д. Жердовка, пер. Петровский; - с. Оек, поезд от ул. 70 лет Октября на ул. Песчаная; с. Оек, ул. Подгорная; - с. Оек, ул. Юбилейная; - с. Оек, пер. Заключный; - с. Оек, ул. Октября; - с. Оек, ул. Коммунистическая; - с. Оек, ул. Сибирская; - с. Оек. ул. Широкая; - с. Оек, ул. Болотная; - д. Коты, ул. Депутатская; - д. Коты, проезд от ул. Пионерская до ул. 40 лет Победы; - д. Коты, проезд с ул. Депутатская до ул. 40-лет Победы | Средства местного бюджета | 2025-2027 | 12674,1 | 3558,3 | 3633,1 | 5452,7 | Начальник отдела по управлению имуществом, ЖКХ, транспортом и связи администрации Оекского МО |  | Улучшение дорожного полотна, единица измерения – 11,4 км. |
|  |  | Другие источники | 2025-2027 | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | Итого | 2025-2027 | 12674,1 | 3558,3 | 3633,1 | 5452,7 |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2 Оборудование тротуаром ул. Полевая д. Коты | Средства местного бюджета | 2025-2027 | 300, 0 | - | - | 300,0 | Начальник отдела по управлению имуществом, ЖКХ, транспортом связью администрации Оекского МО |  | Оборудование тротуаром автомобильной дороги по ул. Полевая, д. Коты протяженностью – 200 м. |
|  |  | Другие источники | 2025-2027 | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | Итого | 2025-2027 | 300,0 | - | - | 300,0 |  |  |  |
|  | Итого по разделу 1 |  | 2025-2027 | 12944,1 | 3558,3 | 3633,1 | 5752,7 |  |  |  |
| 2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1 Содержание дорог общего пользования местного значения в зимний период | Средства местного бюджета | 2025-2027 | 1500,0 | 500,0 | 500 | 500 |  | Начальник отдела по управлению имуществом, ЖКХ, транспортом и связи администрации Оекского МО | Содержание дорог в зимний период 62,2 км |
|  |  | Другие источники | 2025-2027 | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | Итого | 2025-2027 | 1500,0 | 500,0 | 500 | 500 |  |  |  |
| 2.2. | Мероприятие 2 Содержание дорог общего пользования местного значения в летний период | Средства местного бюджета | 2025-2027 | 1800,0 | 600,0 | 600 | 600 |  | Начальник отдела по управлению имуществом, ЖКХ, транспортом и связи администрации Оекского МО | Содержание дорог в летний период 62,2 км. |
|  |  | Другие источники | 2025-2027 | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | Итого | 2025-2027 | 1800,0 | 600,0 | 600 | 600 |  |  |  |
| 2.3. | Мероприятие 3 Разработать ПОДД на автомобильную дорогу по ул. Депутатская, д. Коты | Средства местного бюджета | 2025-2027 | 13,0 | 13,0 | - | - |  | Начальник отдела по управлению имуществом, ЖКХ, транспортом и связи администрации Оекского МО | ПОДД на автомобильную дорогу по ул. Депутатская, д. Коты. |
|  |  | Другие источники | 2025-2027 | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | Итого | 2025-2027 | 13,0 | 13,0 | - | - |  |  |  |
|  | Итого по разделу 2 |  | 2025-2027 | 3313,0 | 1113,0 | 1100,0 | 1100,0 |  |  |  |
| 3. | Монтаж линий искусственного освещения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 1 Освещение автомобильных дорог общего пользования местного значения: с.Оек: - д. Галки, ул. Луговая; - д.Коты, ул. Полевая | Средства местного бюджета | 2025-2027 | 2050,05 | 50,05 | 1000,0 | 1000,0 |  | Начальник отдела по управлению имуществом, ЖКХ, транспортом и связи администрации Оекского МО | Оборудовано искусственным освещением автомобильных дорог протяженностью 2 (км.) |
|  |  | Средства областного бюджета | 2025-2027 | 585,9 | 585,9 | - | - |  |  |  |
|  |  | Другие источники | 2025-2027 | 202,7 | 202,7 | - | - |  |  |  |
|  |  | Итого | 2025-2027 | 2838,7 | 838,7 | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |
|  | Итого по разделу 3 |  | 2025-2027 | 2838,7 | 838,7 | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |
|  | Всего по программе |  | 2025-2027 | 19095,8 | 5510,0 | 5733,1 | 7852,7 |  |  |  |