РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ДУМА ОЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от «15» ноября 2013 г.						                 № 13-50 Д/сп

Об утверждении отчета о ходе выполнения

Программы социально-экономического развития

Оекского муниципального образования на 2011-2015 гг.

за 9 месяцев 2013 года

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 31.12.2010г. №143-03 «Программа социально-экономического развития Иркутской области на 2011-2015 гг.», руководствуясь п.4 ч.1 ст.32, ст.49, ст.52 Устава Оекского муниципального образования, Дума Оекского муниципального образования,

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет о ходе выполнения Программы социально-экономического развития Оекского муниципального образования на 2011-2015 гг. за 9 месяцев 2013 года согласно приложения №1.

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Оекского муниципального образования» и на интернет-сайте www.oek.su.

ИО главы Оекского

муниципального образования:                                                    О.А. Парфёнов

Приложение № 1

к Решению думы №13-50 Д/сп от 15.11.2013 г.

- Отчет за 9 месяцев 2013 года

о ходе выполнения Программы социально-экономического развития

- Оёкского муниципального образования на 2011- 2015 гг.
(утверждена Решением Думы Оёкского муниципального образования
от 25 ноября 2011 г. N 57-46 Д/сп)

Программа социально-экономического развития была разработана на период с 2011 по 2015 года. Основной её целью является решение ключевых проблем поселения и создание качественной муниципальной сельской среды, т.е. качество условий жизни населения и функционирования хозяйствующих субъектов на данной территории.

Для достижения цели Программы необходима реализация мероприятий по следующим основным направлениям:

1. сбалансированное развитие экономики;

2. повышение инфраструктурной обеспеченности;

3. обеспечение населения полным комплексом социальных услуг надлежащего качества;

4. сохранение экологии.

В рамках каждого направления можно выделить следующие цели:

1. сбалансированное развитие экономики:

1.1. обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства;

1.2. развитие строительной отрасли;

1.3. развитие потребительского рынка;

2. повышение инфраструктурной обеспеченности:

2.1. осуществление дорожной деятельности в отношении местных дорог и создание условий для предоставления транспортных услуг населению;

3. обеспечение населения полным комплексом социальных услуг надлежащего качества:

3.1. повышение эффективности и качества муниципального управления;

3.2. повышение эффективности предоставления муниципальных услуг в социальной сфере;

4. сохранение экологии:

4.1. стабилизация ситуации в сфере обращения с отходами;

Каждая задача содержит набор мероприятий, за реализацию которых ответственны органы местного самоуправления, в соответствии с их полномочиями и компетенцией, определенными законодательством Российской Федерации и Иркутской области (см. Табл.1).

Ожидаемый результат от Программы оценивается следующими показателями:

- Экономический эффект – рост объемов производства;

- Бюджетный эффект – рост поступлений в местный бюджет;

- Социальный эффект – сохранение и создание дополнительных рабочих мест.

Для выполнения миссии и достижения целей, поставленных в Программе социально-экономического развития, был разработан индикативный план, включающий в себя ключевые показатели по стратегическим направлениям.

В рамках реализации Программы на 2013 год предусмотрено 20 мероприятий. Информация о степени выполнения программных мероприятий представлена в таблице:

| Наименование задач по направлениям деятельности и приоритетам программы | Объем финансирования план 2013 года, тыс. руб. | Объем финансирования факт 2013 года, тыс. руб. | % выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| Обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |
| 1. Организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, оказание содействия в участии субъектов МСП в указанных мероприятиях | 10,0 | - | - |
| РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ |  |  |  |
| 2. Правила землепользования и застройки Оекского МО | 700,0 | 700,0 | 100,0 |
| ПОВЫШЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |  |  |  |
| Осуществление дорожной деятельности в отношении местных дорог и создание условий для предоставления транспортных услуг населению |  |  |  |
| 3.Принятие в муниципальную собственность автомобильных дорог общего пользования, передаваемых Правительством Иркутской области, в соответствии с действующим законодательством | - | - | - |
| 4.Оценка состояния дорог, включаемых в перечень дорог общего пользования местного значения | - | - | - |
| 5.Разработка основных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного значения | - | - | - |
| 6. Текущий ремонт и реконструкция автомобильных дорог Оекского муниципального образования | 1378,0 | 1336,1 | 97,0 |
| 7. Текущий ремонт дворовой территории многоквартирных домов № 47 и № 81 и устройство проезда к многоквартирным домам № 47 и № 81 | 587,0 | 587,0 | 100,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |
| 8. Капитальный ремонт теплосети в д. Жердовка | 2435,0 | 2434,3 | 99,9 |
| 9. Капитальный ремонт водопровода по ул. 70 лет Октября | 587,0 | 587,0 | 100,0 |
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПОЛНЫМ КОМПЛЕКСОМ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА |  |  |  |
| Повышение эффективности и качества муниципального управления |  |  |  |
| 10. Противодействие коррупции и снижение административных барьеров | 0 | - | - |
| 11. Совершенствование предоставления муниципальных услуг, в том числе переход на предоставление муниципальных услуг в соответствии с административными регламентами | 0 | - | - |
| 12. Информатизация деятельности органов местного самоуправления. Формирование «электронного правительства», в том числе переход на оказание муниципальных услуг в электронной форме | 50,0 | 12,4 | 24,8 |
| 13. Повышение эффективности расходования бюджетных средств. Сокращение наименее эффективных видов бюджетных расходов, повышение концентрации бюджетных расходов на важнейших приоритетных направлениях. | - | - | - |
| Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг в социальной сфере |  |  |  |
| 14. Уличное освещение населенных пунктов в муниципальном образовании | 50,0 | 40,7 | 81,4 |
| 15. Строительство лыжной базы в с. Оек | 100,0 | 23,8 | 23,8 |
| 16. Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Оекского муниципального образования | 30,0 | 30,0 | 100,0 |
| 17. Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой, в том числе в негосударственном (немуниципальном) секторе экономики | 50,0 | 47,7 | 95,4 |
| 18. Устройство Аллеи Славы в честь воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны | 1727,0 | 1726,3 | 99,9 |
| 19. Приобретение детской спортивной площадки и детской игровой площадки | 173,0 | 173,0 | 100,0 |
| 20. Текущий ремонт Дома Культуры села Оёк | 1607,0 | 1619,4 | 100,8 |
| ИТОГО: | 9484,0 | 9317,7 | 98,3 |

Программой социально-экономического развития Оекского муниципального образования (далее Программа) предусмотрен на 2013 год комплекс мероприятий на сумму 9484,0 тыс. рублей, фактически реализовано в 2013 году мероприятий на сумму 9317,7 тыс. рублей. План выполнен на 98,3 %.

В результате проведённого анализа о ходе выполнения мероприятий Программы в 2013 году, а также о показателях оценки выполнения этих мероприятий можно сделать следующие выводы по приоритетам и задачам программы.

Приоритет 1.

Сбалансированное развитие экономики

Приоритет 2.

Повышение инфраструктурной обеспеченности

Осуществление дорожной деятельности в отношении местных дорог и создание условий для предоставления транспортных услуг населению.

Текущий ремонт и реконструкция автомобильных дорог Оекского муниципального образования

Запланированный объем финансирования по данному мероприятию составляет 1378,0 тыс. рублей.

По данному мероприятию план был выполнен на 97,0%. Финансирование осуществлялось из областного бюджета Иркутской области по Долгосрочной целевой программе «Развитие автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской области на 2011 – 2015 годы» в размере 1228,0 тыс. руб. Из местного бюджета Оекского муниципального образования – 150,0 тыс. руб.

В результате выполнения данного мероприятия был произведен текущий ремонт участка дороги №4 «Проезд с улицы Ленина на улицу Коммунистическая в селе Оек с подъездом к детскому саду». Текущий ремонт автомобильной дороги в селе Оек улица Декабристов подъезд к начальной школе. Протяженность составила 170,1 метров, асфальтобетонное покрытие.

Объем затрат на ремонт дорог составил 1326,2 тыс. руб. На разработку проектно-сметной документации было израсходовано 9,9 тыс. руб.

Текущий ремонт дворовой территории многоквартирных домов № 47 и № 81 и устройство проезда к многоквартирным домам № 47 и № 81.

Запланированный объем финансирования по данному мероприятию составляет 587,0 тыс. рублей. Из областного бюджета Иркутской области – 557,0 тыс. рублей, из местного бюджета 30,0 тысяч рублей.

По данному мероприятию план был выполнен на 100,0%. В результате выполнения был произведен текущий дворовой территории многоквартирных домов № 47 и 3 81 и устройство проезда к многоквартирным домам № 47 и № 81.

Жилищно-коммунальное хозяйство.

Капитальный ремонт теплосети в д. Жердовка.

Капитальный ремонт водопровода по ул. 70 лет Октября.

Запланированный объем финансирование по данным мероприятиям составляет 3022,0 тыс. рублей. Из областного бюджета –  2960,0 тыс. рублей, из местного бюджета – 62,0 тыс. рублей.  План выполнен на 99,98 %, в результате выполнен капитальный ремонт теплосети в д. Жердовка на сумму 2435,0 тыс. рублей и капитальный ремонт водопровода по ул. 70 лет Октября – 587,0 тыс. рублей.

Приоритет 3.

Обеспечение населения полным комплексом социальных услуг надлежащего качества

Повышение эффективности и качества муниципального управления

Противодействие коррупции и снижение административных барьеров.

Совершенствование предоставления муниципальных услуг, в том числе переход на предоставление муниципальных услуг в соответствии с административными регламентами.

Информатизация деятельности органов местного самоуправления. Формирование «электронного правительства», в том числе переход на оказание муниципальных услуг в электронной форме.

В рамках задач реализованы следующие мероприятия:

- Приобретено программное обеспечение и электронно-цифровые подписи.

- Ведется работа по оказанию муниципальных услуг в электронной форме.

Повышение эффективности расходования бюджетных средств. Сокращение наименее эффективных видов бюджетных расходов, повышение концентрации бюджетных расходов на важнейших приоритетных направлениях.

- Ежемесячно проводится анализ эффективности расходования бюджетных средств.

Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг в социальной сфере

Уличное освещение населенных пунктов в муниципальном образовании.

Строительство лыжной базы в с. Оек.

Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Оекского муниципального образования.

Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой, в том числе в негосударственном (немуниципальном) секторе экономики.

Устройство Аллеи славы в честь воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Приобретение детской спортивной площадки и детской игровой площадки.

Текущий ремонт Дома Культуры села Оек.

В рамках задач реализованы следующие мероприятия:

- Проведено освещение улицы Чапаева в с. Оек.

- Произведен текущий ремонт помещения для лыжной базы в с. Оек, оборудовано место для хранения лыж.

- Регулярно проводятся физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия с участием детского и взрослого населения Оекского муниципального образования.

- Произведено устройство Аллеи славы в честь воинов, погибших в годы Великой отечественной войны.

- Приобретены и установлены детские площадки.

- Произведен текущий ремонт Дома Культуры в селе Оек:

- текущий ремонт спортивного зала;

- текущий ремонт вестибюля.

Начальник ФЭО

администрации Оекского МО:                                                      Л.А. Степанова