**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ИРКУТСКИЙ РАЙОН**

**ОЕКСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «20» декабря 2017 г.                                                                                         №235-п

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ОЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2018-2020 ГОДЫ"**

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 г. № 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации муниципальных программ формирование современной городской среды", приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 г. № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2022 годы », руководствуясь Уставом Оекского муниципального образования, администрация Оекского муниципального образования,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Оекского муниципального образования на 2018-2022 годы» (Приложение № 1).

2. Присвоить муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Оекского муниципального образования на 2018-2022 годы» индивидуальный код целевой статьи расходов бюджета Оекского муниципального образования 2280099033.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Оекского муниципального образования» и на интернет-сайте администрации [www.oek.su](http://www.oek.su/).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по управлению имуществом, транспортом и связью администрации Оекского МО - В.А. Куклину.

*Глава администрации Оекского муниципального образования О.А. Парфенов*

Приложение №1

к постановлению администрации Оекского

муниципального образования

от «20» декабря 2017 года №235-п

**Муниципальная программа**

**"Формирование современной городской среды на территории Оекского муниципального образования на 2018-2022 годы"**

**1. Паспорт муниципальной Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | "Формирование современной городской среды на территории Оекского муниципального образования на 2018-2022 годы" |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Оекского муниципального образовании – администрация сельского поселения |
| Соисполнители Программы | - |
| Цель Программы | Обеспечение комплексного развития современной городской среды и повышение уровня благоустройства территории Оекского муниципального образования. |
| Задачи Программы | 1.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов. 2.Повышение уровня благоустройства общественных территорий. 3. Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 4. Повышение уровня благоустройства действующих и создание новых общественных территорий (парков, скверов, зон отдыха и благоустройства, детских и спортивных площадок) 5.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории. |
| Срок реализации Программы | 2018-2022 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы составляет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс.руб., из них средств: местного бюджета \_\_\_\_\_\_тыс.руб.; областного бюджета \_\_\_\_\_ тыс.руб.; федерального бюджета \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс.руб.; иные источники \_\_\_\_\_\_-тыс.руб. на 2018 год \_\_\_\_\_\_\_\_тыс.руб., из них средств: местного бюджета 100 тыс.руб.; областного бюджета \_\_\_\_\_\_ тыс.руб.; федерального бюджета \_\_\_\_\_\_ тыс.руб.; иные источники \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс.руб.; на 2019 год \_\_\_\_\_\_\_\_тыс.руб., из них средств: местного бюджета \_\_\_\_\_\_ тыс.руб.; областного бюджета \_\_\_\_\_\_ тыс.руб.; федерального бюджета \_\_\_\_\_\_ тыс.руб; иные источники \_\_\_\_\_ тыс.руб.; на 2020 год \_\_\_\_\_\_\_\_тыс.руб., из них средств: местного бюджета \_\_\_\_\_\_ тыс.руб.; областного бюджета \_\_\_\_\_\_ тыс.руб.; федерального бюджета \_\_\_\_\_\_ тыс.руб; иные источники \_\_\_\_\_\_\_\_ тыс.руб.; на 2021 год \_\_\_\_\_\_\_\_тыс.руб., из них средств: местного бюджета \_\_\_\_\_\_ тыс.руб.; областного бюджета \_\_\_\_\_\_ тыс.руб.; федерального бюджета \_\_\_\_\_\_ тыс.руб; иные источники \_\_\_\_\_ тыс.руб.; на 2022 год \_\_\_\_\_\_\_\_тыс.руб., из них средств: местного бюджета \_\_\_\_\_\_ тыс.руб.; областного бюджета \_\_\_\_\_\_ тыс.руб.; федерального бюджета \_\_\_\_\_\_ тыс.руб; иные источники \_\_\_\_\_ тыс.руб. |
| Целевые показатели Программы | 1. Количество дворовых территорий многоквартирных домов Оекского муниципального образования, благоустроенных в рамках реализации Программы. 2. Количество разработанных проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов. 3. Количество общественных территорий Оекского муниципального образования, благоустроенных в рамках реализации Программы. 4. Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий. 5. Количество творческих конкурсов. 6. Количество соглашений, заключенных с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, о благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании), в соответствии с требованиями утвержденных Правил благоустройства территории Оекского муниципального образования не позднее 2020 года. 6.Количество жителей многоквартирных домов, принявших трудовое участие в реализации мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства дворовых территорий Оекского муниципального образования |
| Ожидаемый конечный результат реализации Программы | Формирование комфортной, рационально выстроенной городской среды с соблюдением принципа вовлеченности граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Оекского муниципального образования. Увеличение доли благоустроенных дворовых и общественных территорий Оекского муниципального образования. |

**2. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной Программы**

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Оекского муниципального образования на 2018-2022 годы" (далее - Программа) решает вопросы комплексного благоустройства территории населенных пунктов Оекского муниципального образования, учитывает необходимость обеспечения благоустройства и повышение уровня комфортности территорийОекского муниципального образования, создания условий для дальнейшего развития городской среды, генерирующей положительное эмоциональное восприятие села.

До настоящего времени в администрации Оекского муниципального образования благоустройство общественных пространств и дворовых территорий многоквартирных домов, строительство и ремонт проездов, тротуаров, лестниц, мест парковок, линий освещения осуществлялись в рамках отдельных мероприятий и Государственных программ в которых принимало участие Оекского муниципальное образование: «Устойчивое развитие села», Народные инициативы", а также в рамках муниципальных программ: «Развитие дорожного хозяйства Оекского муниципального образования».

Данные направления деятельности по большей части действовали разрозненно, то есть преимущественно учитывали задачи и механизмы реализации отдельно взятых программ. В связи с этим, не представлялись возможным реализация единой цели по обеспечению и повышению уровня комфортности и благоустройства территории Оекского муниципального образования и оценка эффективности соответствующих данной цели поставленных задач.

Основными задачами по созданию комфортной городской среды являются благоустройство общественного пространства и улучшение внешнего облика населенных пунктов путем улучшения архитектурных решений, реализации инвестиционных проектов на принципах муниципально-частного партнерства, а также привлечение на их реализацию финансовых ресурсов из разных источников.

В Оекском муниципальном образовании нет единой организованной системы озелененных и благоустроенных пространств. Зеленые зоны расположены на территории, скудно, неравномерно и не связаны между собой. Система рекреационных зон Оекского муниципального образования представлена различными по качеству озеленения и благоустройства территориями. Некоторые территории озелененные, но не благоустроенные, другие наоборот - благоустроенные, но не озелененные.

В рамках реализации Федерального закона от 24.07.2008 года № 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства" Министерством имущественных отношений Иркутской области ведется работа по формированию и выделению земельных участков в собственность многодетным семьям в целях индивидуального жилищного строительства на землях Оекского муниципального образования. Тем самым увеличивается число проживающих на территории Оекского муниципального образования.

В связи с этим остро встала проблема с дорожно-транспортным процессом. Резкое увеличение потокатранспорта, сделало движение пешеходов вдоль улиц практически невозможным. Тротуары, пешеходные дорожки, велосипедные дорожки исторически не предусматривались в селах. Озеленение вдоль дорог, было представлено только озеленением придомовых территорий.

Увеличение числа общественного транспорта, школьных автобусов, требуют создания безопасных условий, именно для пешеходов и особенно детей. Большое число дорог в гравийном исполнении, влечет за собой поднятие клубов пыли при движении транспорта, особенно в летнее время. Это требует создания барьерного озеленения дорог, отделения движения пешеходов от проезжей части, а также освещения улиц.

Плотная малоэтажная жилая застройки зачастую недостаточно обеспечивают потребности в социальных объектах и объектах бытового обслуживания. На сегодняшний день требуется комплексный подход к развитию жилых территорий с формированием и развитием детских спортивных игровых площадок, что могло бы повысить комфорт сельской среды.

В целях позиционирования положительного опыта вовлечения граждан в реализацию мероприятий по благоустройству необходимо организовать информирование местных жителей через разные формы, в том числе организацию творческих конкурсов. Что позволит привлечь к мероприятиям по благоустройству и профессиональное сообщество и просто жителей села. С целью повышения роли общественности в создании и управлении средой проживания необходима активизация применения практики социологических и иных исследований, предваряющих проектирование благоустройства пространства населенных пунктов, а также расширение практики привлечения жителей, коммерческих и некоммерческих организаций к их проектированию и преобразованию. Должен быть обеспечен принципиально новый уровень взаимодействия с общественностью при принятии решений, касающихся среды благоустройства и учет результатов общественных слушаний при принятии решений.

Сведения о текущих показателях (индикаторах) состояния благоустройства в Оекском муниципальном образовании за период, составляющий не менее 3 лет, предшествующих году начала реализации муниципальной программы, представлены в табл. 1.

Табл. 1  
**Сведения о текущих показателях (индикатора) состояния благоустройства в Оексмком муниципальном образовании**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Всего по МО** | **Значения показателей по годам** | | |
| **2015** | **2016** | **2017** |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2. | Площадь благоустроенных дворовых территорий | кв.м. | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 3. | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | % | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 4. | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения проживающего в многоквартирных домах) | % | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 5. | Общее количество и площадь общественных территорий (парки, скверы, набережные, пр.) | ед./кв.м. | 6/5406 | 6/5406 | 6/5406 | 6/5406 |
| 6. | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 7. | Площадь благоустроенных общественных территорий | га | 0,2606 | 0,870 | 0,870 | 0,2606 |
| 7. | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | % | 48 | 16 | 16 | 48 |
| 8. | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя | кв.м. | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,4 |
| 9. | Количество жителей многоквартирных домов, принявших участие в реализации мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства дворовых территорий. | чел | 105 | 50 | 50 | 105 |

**3. Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства, цель и задачи, целевые показатели, сроки реализации муниципальной программы**

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном законе государства – Конституции Российской Федерации. Приоритеты государственной политики в сфере благоустройства определены в приоритетном проекте Российской Федерации «Формирование комфортной городской среды», утвержденном Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21.11.2016 № 10). Проект включает создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных пространств (площадей, улиц, набережных и др.) при широком общественном обсуждении дизайн- проектов благоустройства территорий.

Основным направлением муниципальной политики в сфере благоустройства является выработка мер и реализация приоритетных мероприятий, направленных на значительное повышение условий комфортности на территории муниципального образования, создание привлекательной городской атмосферы для жителей, а также привлечение населения к принятию решений и созданию проектов по повышению благоустройства общественных и дворовых территорий.

Цель муниципальной программы: повышение качества и комфорта городской среды натерритории Оекского муниципального образования.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий.

3. Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

4. Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

5. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы представлены в таблице 2.

**Табл. 2 Сведения  о показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значения показателей** **2018 год** | **Значения показателей** **2019 год** | **Значения показателей** **2020 год** | **Значения показателей** **2021 год** | **Значения показателей** **2022 год** |
| 1 | Количество и благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | ед. |  |  |  |  |  |
| 2 | *Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов* | кв.м. |  |  |  |  |  |
| 3 | *Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов* | % |  |  |  |  |  |
| 4 | *Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования)* | % |  |  |  |  |  |
| 5 | Количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий | ед. |  |  |  |  |  |
| 6 | *Площадь благоустроенных общественных территорий* | га. |  |  |  |  |  |
| 7 | *Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий* | % |  |  |  |  |  |
| 8 | *Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования* | кв.м. |  |  |  |  |  |
| 9 | Количество соглашений, заключенных с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, о благоустройстве не позднее 2020 года объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в их собственности (пользовании), в соответствии с требованиями утвержденных Правил благоустройства территории Оекского муниципального образования | ед. |  |  |  |  |  |
| 10 | Количествоиндивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, по которым проведена инвентаризация территории | ед. |  |  |  |  |  |
| 11 | Количество соглашений, заключенных с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предназначенных для их размещения, об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных Правил благоустройства территории Оекского муниципального образования | ед. |  |  |  |  |  |
| 12 | Количество жителей многоквартирных домов, принявших участие в реализации мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства дворовых территорий. | чел |  |  |  |  |  |

Срок реализации муниципальной программы: 2018-2022 годы.

**4. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы**

Муниципальная программа включает следующие мероприятия:

Мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

Благоустройство дворовой территорией – это совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает следующие виды работ:

1) ремонт дворовых проездов;

2) обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов;

3) установка скамеек;

4) установка урн.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемый к размещению на дворовой территории, установлен в приложении 1.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает следующие виды работ:

1) оборудование детских площадок;

2) оборудование спортивных площадок;

3) оборудование автомобильных парковок;

4) озеленение территорий;

5) обустройство площадок для выгула домашних животных;

6) обустройство площадок для отдыха;

7) обустройство контейнерных площадок;

8) обустройство ограждений;

9) устройство открытого лотка для отвода дождевых и талых вод;

10) устройство искусственных дорожных неровностей с установкой соответствующих дорожных знаков;

11) иные виды работ.

При выполнении видов работ, включенных в минимальный и дополнительный перечни, обязательным является трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица).

Трудовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме субботника.

Под субботником понимается выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, в том числе подготовка дворовой территории многоквартирного дома к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, другие работы.

Доля трудового участия заинтересованных лиц устанавливается в размере одного субботника для каждой дворовой территории многоквартирного дома.

Выполнение работ из дополнительного перечня без выполнения работ из минимального перечня не допускается.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018-2022 году (приложение 2) формируется исходя из минимального перечня работ по благоустройству, с учетом физического состояния дворовой территории, определенной по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в соответствии с порядком и сроком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу, утвержденным постановлением администрации Оекского муниципального образования

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ, установлена в приложении 1.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн- проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу, предусматривающего текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории, установлен в приложении 3.

Мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий.

Благоустройство общественных территорий включает в себя проведение работ на территориях общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц. Общественные территории – это территории соответствующего функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории).

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 году (приложение 4), формируется исходя из физического состояния общественной территории, определенного по результатам инвентаризацииобщественной территории, проведенной в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Очередность благоустройства общественных территорий определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц, в соответствии с порядком и сроком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную программу, утвержденным постановлением администрации Оекского муниципального образования.

Мероприятия по благоустройству общественных территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Дизайн-проект благоустройства общественной территории, в который включается текстовое и визуальное описание, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории, утверждается постановлением администрации Оекского муниципального образования.

Мероприятие 3. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства)и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства)и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству (приложение 5), формируется исходя из физического состояния объектов, определенного по результатам инвентаризации, проведенной в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства)и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляется не позднее 2020 года за счет средств собственников (пользователей) указанных объектов, земельных участков), в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории Оекского муниципального образования, на основании заключенных соглашений с администрацией Оекского муниципального образования.

**5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Основанием для привлечения средств федерального бюджета, средств субсидий из областного бюджета является государственная программа Иркутской области «Формирование современной городской среды на  
2018-2022 годы», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2017 года № 568-пп.  
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет \_\_\_\_\_ тыс. руб.

Табл. 3.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период реализации программы** | **Объем финансирования, тыс. руб.** | | | | |
| **Финансовые средства, всего** | **В том числе по источникам:** | | | |
| **МБ** | **ОБ** | **ФБ** | **Иные источники** |
| **Всего за весь период в том числе по годам:** |  | | | | |
| **2018 год** | **100** | 100 | 0 | 0 | 0 |
| **2019 год** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2020 год** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2021 год** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2022 год** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |

**6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы**

Реализация мероприятий муниципальной программы связана с рисками, обусловленными как внутренними факторами (организационные риски), так внешними факторами (изменения законодательства и внешней экономической ситуации и риски финансового обеспечения). Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий муниципальной программы, приведена в таблице 4:

Табл. 4 **Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Описание рисков** | **Меры по снижению рисков** |
| **1.** | **Риски изменения законодательства** | |
| 1.1. | Изменения федерального и регионального законодательства в сфере реализации муниципальной программы. | Осуществление мониторинга изменения федерального и регионального законодательства с оценкой возможных последствий. Актуализация нормативных, правовых актов Оекского муниципального образования в сфере реализации муниципальной программы. |
| 2. | **Социальные риски** | |
| 2.1. | Низкая активность населения | Активное участие, с применением всех форм вовлечения граждан, организаций в процесс реализации муниципальной программы |
| 3. | **Финансовые, бюджетные риски** | |
| 3.1. | Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий муниципальной программы. | Мониторинг исполнения условий предоставления субсидий из средств областного бюджета и оценка бюджетной обеспеченности расходов местного бюджета |
| 4. | **Организационные риски** | |
| 4.1. | Несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации муниципальной программы. | Оперативное реагирование на выявленные недостатки в процедурах управления, контроля и кадрового обеспечения реализации муниципальной программы. |

**7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы**

Конечным результатом реализации муниципальной программы является -увеличение количества реализованных проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий Оекского муниципального образования путем создания условий для вовлечения населения в развитие современной городской среды.

**8. Оценка эффективности реализации Программы**

Оценка эффективности реализации программы характеризуется следующими показателями:

- Количество дворовых территорий Оекского муниципального образования, благоустроенных в рамках реализации Программы;

- Количество общественных территорий Оекского муниципального образования, благоустроенных в рамках реализации Программы

**9. Социально-экономической эффект от реализации Программы**

В итоге реализации Программы к концу 2022 года ожидаются следующие социально-экономические эффекты:

- повышение экономической активности на благоустроенных общественных территориях муниципального образования, обусловленное событийным наполнением общественных территорий и высоким качеством современного благоустройства (развитие сферы бытовых услуг, новые рабочие места).

- развитие гармоничной среды, генерирующей положительное эмоциональное восприятие села и привлекающей в Оекское муниципальное образование представителей "креативного" класса", а также удовлетворением запроса населения на качественную городскую среду. Рационально выстроенная жилая среда позволит снизить градус социальной напряженности, поддержит решение социально-демографических проблем: на освещенных людных улицах ниже уровень преступности, при наличии безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости и так далее. В комфортных, современных и безопасных районах формируются творческие и интеллектуальные кластеры, создаются новые точки притяжения талантливых людей.

Приложение №1

к муниципальной программе «Формирование

современной городской среды на 2018-2022 годы»

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в минимальный перечень и дополнительный перечень работ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Горка с крышей **"Средняя"**(скат Н 120 см.) | в: 2800| ш: 2000| д: 2800| |  |
| Качели двойныена трубах | в: 2100| ш: 1400| д: 2800| |  |
| Качалка-балансир | в: 450| ш: 440| д: 2100| |  |
| Карусель **"Василек"** | в: 800| ш: 1620| д: 1620| |  |
| Песочный двор **"Сказка"**с горкой | в: 2700| ш: 3250| д: 4600| |  |
| Спортивный комплекс "Слоник с баскетбольным щитом" | в: 2200| ш: 1600| д: 2000| |  |
| Спортивный комплекс | в: 2867| ш: 3050| д: 2384| |  |
| Спортивный комплекс 5 элементов | в: 2800| ш: 600| д: 2200| |  |
| Игровой комплекс **"Стандарт"** | в: 2100| ш: 1400| д: 3600 |  |
| Турник тройной | в: 1500| ш: 100| д: 4000| |  |
| Скамья народная | в: 450| ш: 300| д: 1300| |  |
| Урна для мусора кованная | в: 600| ш: 350| д: 350| |  |
| Спортивная площадка Размер площадки 12,00х12,00м. ЕПС - 19чел.   1. Спортивно-развивающее оборудование 2. Турник разноуровневый 3. Упоры для отжиманий 4. Брусья 5. Стол теннисный 6. Зона для прыжков в длину с места   Информационный стенд | |  |
| **Детская площадка** | |  |
| Скамья со спинкой | в: 750| ш: 400| д: 1800| |  |
| Ограждение "**Ромб"** | в: 600| |  |

Приложение 2

к муниципальной программе «Формирование

современной городской среды на 2018-2022 годы»

**Адресный перечень территорий (объектов),**

**нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах**

**Оекское муниципальное образование**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес дворовой территории многоквартирного дома (домов) | | | | | | Общая площадь дворовой территории, кв.м. | Численность населения, проживающего в пределах дворовой территории, чел. | Оценка потребности вфинансировании на восстановление благоустройства территории, тыс.руб. |
| муниципальный район Иркутской области/городской округ Иркутской области\* | городское, сельское поселение Иркутской области | | населенный пункт | улица | номер дома, домов, образующих дворовую территорию |
|  | Иркутский район | Оекское сельское поселение | | с. Оек | ул.Коммунистическая | 18А | 2300 | 55 | 1500000 |
|  | Иркутский район | Оекское сельское поселение | | с. Оек | Ул.Коммунистическая | 61 | 1000 | 23 | 1000000 |
|  | Иркутский район | Оекское сельское поселение | | с. Оек | Ул.Коммунистическая | 47, 81 | 200 | 50 | 1000000 |
|  | Иркутский район | Оекское сельское поселение | с. Оек | | Ул.Коммунистическая | 32,34 | 800 | 22 | 1000000 |
|  | Иркутский район | Оекское сельское поселение | с. Оек | | Ул.Коммунистическая | 36, 38 | 700 | 34 | 100000 |
|  | Иркутский район | Оекское сельское поселение | с. Оек | | Пер. Больничный | 1 | 800 | 41 | 2000000 |

Приложение №3

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на 2018-2022 годы»

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн- проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу, предусматривающего текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории.

**1. Общие положения**

1.1. Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн- проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома.

1.2. Под дизайн- проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное описание предполагаемого проекта, изображение дворовой территории или общественная территория, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фото фиксацией существующего положения, с описанием работ,мероприятий, предлагаемых к выполнению и перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории (далее – дизайн проект).

Содержание дизайн- проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или общественная территория с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению и перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории.

**2. Разработка дизайн - проектов**

2.1. Разработка дизайн- проекта осуществляется с учетом Правил благоустройства территории Оекского муниципального образования, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн- проекта может осуществляться как заинтересованными лицами, так и администрацией Оекского муниципального образования, а также совместно (далее – разработчик).

2.3. Разработка дизайн- проекта осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных настоящей программой и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект.

2.4 Срок разработки дизайн-проекта – в течение 20 календарных дней с момента включения в адресный перечень многоквартирных домов, дворовых территорий муниципальной программы.

**3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн- проекта**

3.1. Обсуждение дизайн - проекта осуществляется на официальном сайте администрации Оекского муниципального образования, на собраниях граждан с привлечением разработчика.

3.2 Срок обсуждений дизайн- проекта – в течение 10 календарных дней с момента разработки дизайн- проекта.

3.3. Согласование дизайн- проекта осуществляется уполномоченным представителем (представителями) заинтересованных лиц в письменной форме в течение 5 календарныйдней с момента окончания срока обсуждения.

3.4. Утверждение дизайн- проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, в которой включается текстовое и визуальное описание, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории, осуществляется постановлением администрации.

3.5. Утвержденный дизайн-проектподлежит размещению на официальном сайте администрации Оекского муниципального образования [www.oek.su](http://www.oek.su/).

Приложение 4

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на 2018-2022 годы»

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес общественной территории | | | | | Общая площадь дворовой территории, кв.м. | Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории, чел., чел. | Оценка потребности вфинансировании на восстановление благоустройства территории, тыс.руб. |
| муниципальный район Иркутской области/городской округ Иркутской области\* | муниципальное образование Иркутской области/городское, сельское поселение | населенный пункт | улица | номер дома (при наличии) |
|  | Иркутский район | Оекское сельское поселение | с. Оек | Ул.Кирова | 197/1 | 800 | 1000 | 1000000 |
|  | Иркутский район | Оекское сельское поселение | с. Оек | Ул.Кирова | 128 | 500 | 500 | 1000000 |
|  | Иркутский район | Оекское сельское поселение | с. Оек | Ул.Кирова | 91Д | 1500 | 3000 | 5000000 |

Приложение №5  
к муниципальной программе  
«Формирование современной  
городской среды на 2018-2022 годы»

Адресный перечень объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства)имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству в 2018-2022 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес объекта, земельного участка | | | | | Тип объекта | Общая площадь земельного участка, кв.м. | Численность населения, проживающего в пределах территории чел. | Оценка потребности в финансировании благоустройства территории, тыс.руб. |
| муниципальный район Иркутской области/городской округ Иркутской области\* | муниципальное образование Иркутской области/городское, сельское поселение | населенный пункт | улица | номер дома (при наличии) |
|  | Иркутский район | Оекское сельское поселение | С.  Оек | Ул.Кирова | 70 | Земельный участок | 2000 | 2000 | 3000000 |