РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ОЕКСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «03» ноября 2023 г.					                                    № 197-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ОЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 12.01.2022 Г.        № 5-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ОЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2022-2024 ГОДЫ»

В целях обеспечения развития автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах Оекского муниципального образования, в соответствии со ст.14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Оекского муниципального образования № 49-п от 22.02.2019г. «Об утверждении Перечня муниципальных программ Оекского муниципального образования», руководствуясь п.5 ч.1 ст.6, ст. 48 Устава Оекского муниципального образования, Администрация Оекского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление администрации Оекского муниципального образования от 12.01.2022 года № 5-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Оекского муниципального образования» на 2022-2024 годы»:

- раздел «Ресурсное обеспечение программы» Паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции:

| Ресурсное обеспечение программы | Финансирование подпрограммы предусматривается за счет средств местного бюджета, за счет доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла, производимые на территории Российской Федерации Общий объем финансирования, всего – 16887,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной подпрограммы: 2022 год – 4299,4 тыс. рублей; 2023 год – 7647,5 тыс. рублей; 2024 год – 4940,5 тыс. рублей. |
| --- | --- |

- Абзац 1  раздела 3 Программы «Обоснование создание программы» изложить в следующей редакции: «Ответственным исполнителем программы является администрация Оекского муниципального образования. Объем финансирования мероприятий программы на 2022-2024 годы составляет 16547,4 тыс. рублей из местного бюджета».

- Раздел 5 Программы «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой редакции (Приложение №1).

- Приложение № 2 к постановлению администрации  «Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Оекского муниципального образования» на 2022-2024 годы» изложить в новой редакции (Приложение № 2).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Оекского муниципального образования от 16.01.2023 №3-п «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Оекского муниципального образования от 12.01.2022г. №5-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Оекского муниципального образования» на 2022-2024».

3. Общему отделу администрации внести в оригинал постановлений администрации Оекского муниципального образования:

3.1. от 12.01.2022 № 5-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Оекского муниципального образования» на 2022-2024 годы» информацию о внесении изменений и дополнений.

3.2. от 16.01.2023 №3-п «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Оекского муниципального образования от 12.01.2022г. №5-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Оекского муниципального образования» на 2022-2024» информацию о признании утратившим силу .

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Оекского муниципального образования (официальная информация)» и на интернет-сайте www.oek-adm.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по управлению имуществом, ЖКХ, транспортом и связью администрации Оекского муниципального образования Куклину В.А.

Глава администрации Оекского

муниципального образования                                                                О.А.Парфенов

Приложение № 1

к постановлению администрации

Оекского муниципального образования

от 3 ноября 2023 года №197-п

РАЗДЕЛ 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета, в том числе за счет отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в консолидированный бюджет Иркутской области

Общий объем финансирования, всего –16887,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной подпрограммы:

2022 год – 4299,4 тыс. рублей;

2023 год – 7647,5 тыс. рублей;

2024 год – 4940,5 тыс. рублей;

Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.

Приложение №2

к постановлению администрации

Оекского муниципального образования

от 03 ноября 2023 года №197-п

#### Таблица № 1

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ОЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2022-2024 ГОДЫ»

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс.руб) | Объем финансирования по годам (тыс.руб) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий программы | Результаты выполнения мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий к многоквартирным домам, проездов к дворовым территориям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: уточнения ежегодно, согласно перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в граница населенных пунктов Оекского муниципального образования: - с. Оек, ул. Осенняя, ул. Болотная; - с. Оек, ул. Октября; - д. Бутырки, ул. Школьная, ул. Новая, ул. Хохловщина; - с. Оек, пер. Пролетарский; - с. Оек, ул. Изумрудная; - с. Оек, а/д от «Хлебокомбинат» до а/д Оек-Зыкова; -Примыкание с. Оек ул. Победы к («Парк Победы»); -Примыкание к ул. Осенняя с. Оек | Средства местного бюджета | 2022-2024 | 6092,6 | 600,0 | 2407,8 | 3084,8 | Начальник отдела по управлению имуществом, ЖКХ, транспортом и связи администрации Оекского МО | Текущий ремонт автомобильных дорог местного значения, протяженностью 4,5 км. |
|  |  | Другие источники | 2022-2024 | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Итого | 2022-2024 | 6092,6 | 600,0 | 2407,8 | 3084,8 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2 Оборудование тротуаром территории Котинской начальной школы (ул. Депутатская, д. Коты) | Средства местного бюджета | 2022-2024 | 300,0 | - |  | 300,0 | Начальник отдела по управлению имуществом, ЖКХ, транспортом и связи администрации Оекского МО | Оборудование тротуаром территории Котинской начальной школы (д. Коты, ул. Депутатская) протяженностью 0,08 км. |
|  |  | Другие источники | 2022-2024 | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Итого | 2022-2024 | 300,0 | - | - | 300,0 |  |  |
|  | Итого по разделу 1 |  | 2022-2024 | 6392,6 | 600,0 | 2407,8 | 3384,8 |  |  |
| 2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1 Содержание дорог общего пользования местного значения в зимний период | Средства местного бюджета | 2022-2024 | 4013,0 | 1062,5 | 2350,5 | 600,0 | Начальник отдела по управлению имуществом, ЖКХ, транспортом и связи администрации Оекского МО | Содержание дорог в зимний период 62,2 км |
|  |  | Другие источники | 2022-2024 | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Итого | 2022-2024 | 4013,0 | 1062,5 | 2350,5 | 600,0 |  |  |
| 2.2. | Мероприятие 2 Содержание дорог общего пользования местного значения в летний период: | Средства местного бюджета | 2022-2024 | 4216,6 | 850,5 | 2766,1 | 600,0 | Начальник отдела по управлению имуществом, ЖКХ, транспортом и связи администрации Оекского МО | Содержание дорог в летний период 62,2 км. |
|  |  | Другие источники | 2022-2024 | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Итого | 2022-2024 | 4216,6 | 850,5 | 2766,1 | 600,0 |  |  |
| 2.3 | Мероприятие 3 Оформление прав собственности на автомобильные дороги местного значения -с. Оек, ул. Октября; - с. Оек, ул. Горная; - с. Оек ул. 1-я, 2-я, 3-я Советская; -д. Коты, пер. Колхозный; - д. Галки, ул. Луговая | Средства местного бюджета | 2022-2024 | 140,0 | 140,0 | - | - | Начальник отдела по управлению имуществом, ЖКХ, транспортом и связи администрации Оекского МО | Оформление в собственность Оекского МО автомобильных дорог местного значения, протяженностью 5,7 км. |
|  |  | Другие источники | 2022-2024 | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Итого | 2022-2024 | 140,0 | 140,0 | - | - |  |  |
|  | Итого по разделу 2 |  | 2022-2024 | 8369,6 | 2053,0 | 5116,6 | 1200,0 |  |  |
| 3. | Монтаж линий искусственного освещения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 1 Освещение автомобильных дорог общего пользования местного значения: с.Оек: а/д от «Хлебокомбината» до а/д «Оек-Зыкова»; ул.1я, 2я, 3я, 4я, 5я, 6я Солнечные. | Средства местного бюджета | 2022-2024 | 1646,4 | 1646,4 | - | - | Начальник отдела по управлению имуществом, ЖКХ, транспортом и связи администрации Оекского МО | Оборудовано искусственным освещением автомобильных дорог, протяженностью (2,8 км.) |
|  |  | Другие источники | 2022-2024 | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Итого | 2022-2024 | 1646,4 | 1646,4 | - | - |  |  |
| 3.2 | Мероприятие 2 Освещение остановочных пунктов (д. Жердовка, ул. Трактовая, д. Максимовщина, ул. Веселая) | Средства местного бюджета | 2022-2024 | 123,1 | - | 123,1 | - | Начальник отдела по управлению имуществом, ЖКХ, транспортом и связи администрации Оекского МО | Освещение остановочных пунктов, расположенных на автомобильных дорогах местного значения |
|  |  | Другие источники | 2022-2024 | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Итого | 2022-2024 | 123,1 | - | 123,1 | - |  |  |
| 3.2 | Мероприятие 3 Устройство уличного освещение: с. Оек, ул. Октября | Средства местного бюджета | 2022-2024 | 15,7 |  |  | 15,7 | Начальник отдела по управлению имуществом, ЖКХ, транспортом и связи администрации Оекского МО | Оборудовано искусственным освещением автомобильной дороги местного значения протяженностью 1,8(км.) |
|  |  | Средства областного бюджета | 2022-2024 | 249,0 |  |  | 249,0 |  |  |
|  |  | Другие источники | 2022-2024 | 91,0 |  |  | 91,0 |  |  |
|  |  | Итого | 2022-2024 | 355,7 |  |  | 355,7 |  |  |
|  | Итого по разделу 3 |  | 2022-2024 | 2125,2 | 1646,4 | 123,1 | 355,7 |  |  |
|  | Всего по программе |  | 2022-2024 | 16887,4 | 4299,4 | 7647,5 | 4940,5 |  |  |